Zpráva o činnosti BD U Krbu v roce 2019

1.

Provedené práce v roce 2019

V lednu roku 2019 byly na všech vstupních dveřích do domu vyměněny zavírače dveří. Nové zavírače nám namontovala firma WILLINGER. Původní zavírače po jedenácti letech provozu nedovíraly a již nešly seřídit.

Na začátku březnu roku 2019 ještě před zahájením rekonstrukce sklepních kójí byly doplněny ochranné kovové mříže v regulační stanici. Chrání měřáky a trubky k výměníku. Důvodem doplnění těchto mříží bylo to, že tato místnost byla použita k uskladnění věcí ze sklepních kójí a při stěhování věcí mohlo dojít k nechtěnému poškození měřáků. Tyto práce provedla firma WILLINGER.

V polovině března 2019 byla zahájena rekonstrukce sklepních kójí. Práce jsme oproti původnímu záměru po dohodě s provádějící firmou WILLINGER nakonec rozdělili na 5 postupných částí. To nám umožňovalo průběžně Vám poskytovat uzamykatelné společné prostory pro uložení věcí z kójí, které neměly být vyhozeny. Každý z vás měl možnost si takto věci bezpečně uložit a zároveň měl i možnost zbavit se nepotřebných věcí ze sklepních kójí a bytu. Celkově bylo takto odvezeno 10 velkoobjemových kontejnerů nepotřebných věcí. Dodatečně jsme ještě doobjednali výrobu a uchycení nových polic do všech sklepních kójí.

Na začátku října 2019 byla rekonstrukce sklepních kójí dokončena (oproti původnímu předpokladu ukončení prací na konci července) a všechny kóje vám zpět předány. Zámečnické práce nebyly úplně jednoduché, protože bylo nutné jednotlivé kóje upravovat podle našich rozvodů ÚT, plynu a vody. Zároveň byly během rekonstrukce kójí opraveny a vymalovány stěny a stropy kójí, opraveny a natřeny podlahy kójí.

Chceme vám také poděkovat, že jste při vyklízení kójí a ukládání věcí do vyhrazených prostor a i při zpětném vracení věcí do nových kójí skvěle spolupracovali a nedocházelo tak k žádným problémům a zbytečnému dohadování.

V červenci 2019 byla provedena oprava poškozeného oplechování střechy. Opravu provedla firma ŽÁK.

V říjnu 2019 byla rekonstruována kočárkárna ve vchodě 2023/22. Byly provedeny zednické práce kolem stoupaček, místnost byla následně vymalována a byla i natřena podlaha. Práce provedla firma HAMPL.

V prosinci 2019 byly vyměněny nefunkční venkovní světla u dvou vchodů domu. Výměnu provedla firma HORNÍČEK.

2.

Původně plánované akce v roce 2019

V důsledku posunutí termínu předání hotových sklepních kójí nebyla již v roce 2019 provedena výměna zbývajících původních dveří v suterénu domu. Výměna proběhne nyní do konce roku 2020.

Na jaro 2020 bylo předjednáno seřízení a promazání plastových oken v bytech. Bohužel z důvodu Covid-19 jsme nuceni toto přesunout minimálně na rok 2021.

3.

Různé

Revize

V prosinci roku 2019 proběhla každoroční revize hasicích přístrojů a hydrantů v našem domě. Zároveň proběhla i preventivní požární prohlídka. Revizi provedla firma OPIÁN. Po požární prohlídce jsme byli upozorněni na nepořádek v některých společných prostorách. Žádám Vás o udržování volných únikových cest na schodištích a ve všech dalších společných prostorách domu. Je nutné zajistit bezpečný průchod pro nás pro všechny, zvláště pro osoby se sníženou mobilitou a případně i pro lékaře nebo složky záchranného systému.

Výměna vodoměrů

Po uvolnění opatření souvisejícími s Covid-19 proběhne na jaře 2021 výměna radiově odečítaných vodoměrů na teplou a studenou vodu. Mění se povinně každých pět let.

Noví členové našeho bytového družstva

V únoru roku 2019 převedli členská práva a povinnosti manželé Janečkovi ze vchodu 2021/26 byt č. 13 na svoji vnučku, slečnu Lucii Kotkovou.

V březnu roku 2019 převedla členská práva a povinnosti paní Hana Havelková ze vchodu 2021/26 byt č. 8 na své syny, pana Bohuslava Havelku a pana Jiřího Havelku.

V březnu roku 2019 zemřela paní Olga Doležalová ze vchodu 2021/26 byt č. 12 a její členská práva a povinnosti přešly na ing. Josefa Lisu.

V lednu roku 2019 převedl členská práva a povinnosti pan Stanislav Čechrák ze vchodu 2022/24 byt č. 5 na pana Jaroslava Baiera a paní Šárku Baierovou.

V dubnu roku 2019 převedla členská práva a povinnosti paní Vendula Augustová ze vchodu 2022/24 byt č. 14 na paní Lucii Přinesdomovou.

V červenci roku 2019 převedl členská práva a povinnosti pan Jan Drdoš ze vchodu 2023/22 byt č. 13 na pana Daniela Hřebíka.

STA

V rámci přechodu ze stávajícího televizního vysílání ve standardu DVB-T na nový typ DVB-T2 nám firma VINTR na podzim 2019 přeladila kanálový zesilovač a celkově nastavila STA pro příjem DVB-T2.

Zeleň před domem a za domem

Předzahrádky i plochy těsně za domem jsou průběžně pravidelně udržovány. Od podzimu 2019 se nám o tyto plochy stará firma VELFIS.

Počet osob v bytě

Podle stanov našeho bytového družstva jste povinni včas nahlásit případné nové spolubydlící u správcovské firmy KOREKTA pro rozpočítání služeb za rok. Pokud nenahlásíte sami změnu v počtu osob v bytě, opravíme počet osob pro rozúčtování na konci roku.

Ukládání věcí ve společných prostorách domu

Žádám vás, abyste neodkládali svoje věci pod schody a ani v ostatních společných prostorách domu. Suterén domu je uklizen a tak by to mělo zůstat.

Volby do představenstva 2021

Za necelý rok v říjnu 2021 se budou konat volby do představenstva družstva a kontrolní komise. V předstihu upozorňujeme, že pan Chytka již nebude od tohoto měsíce v představenstvu a ni v kontrolní komisi (zvolen v roce 2001). Je nutné, aby někdo z Vás, kdo cítí odpovědnost za fungování našeho bytového družstva, projevil o tuto práci zájem. V květnu roku 2021 bude pravidelná členská schůze za rok 2020 a na té bude určena volební komise.

V Praze 22. 11. 2020				      	 Představenstvo BD U Krbu